DOCUMENTO TÉCNICO

Generador de Pedidos a Proveedores

Diseño y arquitectura del sistema

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 11 de junio de 2026 |
| Estado | En desarrollo — Etapa 3: Arquitectura |
| Stack | Python · FastAPI · Streamlit · PostgreSQL |
| Cloud | App: Railway o Render ¦ BD: Supabase o Railway |
| Mail | Outlook (SMTP o Microsoft Graph API) |
| Repositorio | Git (local o GitHub) |

# 1. Modelo de base de datos

Motor elegido: PostgreSQL. Servicio cloud a definir entre Supabase y Railway. La base de datos se llama c0c0.

## 1.1 Diagrama de entidades

El modelo consta de 6 tablas con las siguientes relaciones:

- BRAND → PRODUCT (uno a muchos): un producto pertenece a una marca.

- PRODUCT ↔ PROVIDER (muchos a muchos via PRODUCT_PROVIDER): un producto puede tener varios proveedores, un proveedor puede manejar varios productos.

- PRODUCT → PRODUCT_FILE (uno a muchos): un producto puede tener múltiples fotos.

- PRODUCT → SENT (uno a muchos): un producto puede tener múltiples envíos registrados.

- PROVIDER → SENT (uno a muchos): un proveedor puede aparecer en múltiples envíos.

## 1.2 Esquema detallado de tablas

### BRAND

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| brand_name | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre único de la marca |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() | Fecha de alta |

### PROVIDER

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| provider_name | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre o razón social |
| email | VARCHAR(254) | NOT NULL, UNIQUE | Email destino del mail |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

### PROVIDER_TEMPLATE

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| id_provider | INTEGER | FK → PROVIDER.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE | Si se borra el proveedor se borran sus plantillas |
| template_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nombre identificador de la plantilla |
| mail_template | TEXT | NULL | Cuerpo de la plantilla con variables entre llaves |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

Restricción: UNIQUE (id_provider, template_name) — no puede haber dos plantillas con el mismo nombre para el mismo proveedor.

### PRODUCT

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| product_name | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nombre descriptivo |
| serial_number | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Número de serie único |
| id_brand | INTEGER | FK → BRAND.id, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT | No se puede borrar una marca con productos |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

### PRODUCT_PROVIDER

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id_product | INTEGER | PK compuesta, FK → PRODUCT.id, ON DELETE CASCADE |  |
| id_provider | INTEGER | PK compuesta, FK → PROVIDER.id, ON DELETE CASCADE |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

### PRODUCT_FILE

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| id_product | INTEGER | FK → PRODUCT.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE |  |
| file_type | VARCHAR(10) | NOT NULL | jpg, png, webp. Validado en app. |
| file_path | TEXT | NOT NULL | URL o ruta del archivo en cloud |
| uploaded_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

### SENT

| Columna | Tipo | Restricciones | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK, NOT NULL | Autoincremental |
| id_product | INTEGER | FK → PRODUCT.id, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT |  |
| id_provider | INTEGER | FK → PROVIDER.id, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT |  |
| recipient_email | VARCHAR(254) | NOT NULL | Email al momento del envío (histórico) |
| invoice | VARCHAR(100) | NOT NULL | Número de factura ingresado por el usuario |
| case_type | VARCHAR(10) | NOT NULL | Valor: 'cliente' o 'stock' |
| observation | TEXT | NULL | Opcional |
| body_content | TEXT | NOT NULL | Cuerpo exacto del mail enviado |
| sent_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT NOW() |  |

## 1.3 Decisiones de diseño

- ON UPDATE CASCADE no es necesario porque todas las PKs son SERIAL y nunca se modifican.

- ON DELETE RESTRICT en SENT protege la integridad del historial de auditoría.

- ON DELETE CASCADE en PRODUCT_PROVIDER y PRODUCT_FILE simplifica el borrado de productos.

- ON DELETE CASCADE en PROVIDER_TEMPLATE: al borrar un proveedor se borran todas sus plantillas.

- recipient_email se guarda en SENT aunque ya exista en PROVIDER, para preservar el valor histórico en caso de que el proveedor cambie su email.

- case_type reemplaza a 'case' para evitar conflicto con palabra reservada SQL.

## 1.4 Archivos del proyecto

- db/create_db.sql — creación de la base de datos. Se ejecuta una sola vez a mano.

- db/init.sql — creación de todas las tablas en orden. Se ejecuta conectado a c0c0.

# 2. Arquitectura del sistema

## 2.1 Componentes

| Frontend | Streamlit — interfaz de usuario. Formularios, selección de productos, vista previa de mail. |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI — API REST. Recibe requests HTTP de Streamlit, ejecuta lógica de negocio, accede a la BD. |
| Base de datos | PostgreSQL — almacenamiento persistente de todas las entidades. |
| Servicio de mail | Outlook — envío de correos vía SMTP o Microsoft Graph API (a definir en etapa 5). |
| Almacenamiento de fotos | A definir en etapa 5 (S3, Azure Blob, o similar). |

## 2.2 Flujo de datos

Streamlit y FastAPI corren en el mismo servidor cloud. La comunicación entre ambos es HTTP con cuerpos JSON. El flujo de una operación típica es:

- 1. El usuario completa un formulario en Streamlit.

- 2. Streamlit arma un HTTP request con un cuerpo JSON y lo envía al endpoint correspondiente de FastAPI.

- 3. FastAPI recibe y valida los datos mediante modelos BaseModel (Pydantic).

- 4. FastAPI ejecuta la lógica de negocio (ej: componer el cuerpo del mail usando la plantilla del proveedor).

- 5. FastAPI accede a PostgreSQL a través de modules/db.py.

- 6. En caso de envío de mail: FastAPI llama a Outlook vía modules/mail.py y registra el envío en SENT.

- 7. FastAPI devuelve un JSON de respuesta a Streamlit.

- 8. Streamlit lee el JSON y muestra el resultado al usuario.

Nota: HTTP es el protocolo de transporte. JSON es el formato de los datos que viajan dentro de cada request y response. Son complementarios, no alternativos.

## 2.3 Despliegue

| App (Streamlit + FastAPI) | Railway o Render — mismo servidor, mismo contenedor. |
| --- | --- |
| Base de datos | Supabase o Railway PostgreSQL — servicio separado e independiente del servidor de app. |
| Costo estimado | $0/mes con free tiers. Límite: 1GB BD, posible suspensión por inactividad prolongada. |

# 3. Estructura de carpetas

Estructura definida al cierre de la etapa 3:

COCO_PROYECT/

├── .env                  ← credenciales y configuración (no se versiona)

├── backend/

│   ├── models/

│   │   └── model.py      ← modelos Pydantic (BaseModel)

│   ├── routers/          ← endpoints FastAPI organizados por entidad

│   └── main.py           ← punto de entrada de FastAPI

├── db/

│   ├── create_db.sql     ← creación de la base de datos (se ejecuta una vez)

│   └── init.sql          ← creación de tablas en orden

├── frontend/

│   └── app.py            ← aplicación Streamlit

├── modules/

│   ├── db.py             ← conexión y acceso a PostgreSQL

│   └── mail.py           ← lógica de composición y envío de mails

└── venv/                 ← entorno virtual Python (no se versiona)

Pendiente antes del primer commit: requirements.txt (dependencias Python) y .gitignore (excluye venv/ y .env del repositorio).

# 4. Contrato de la API

Convención de respuestas: FastAPI devuelve siempre JSON. En operaciones exitosas devuelve el objeto creado o modificado. En errores devuelve {detail: mensaje}. Las eliminaciones exitosas devuelven HTTP 204 sin cuerpo.

## 4.1 Marcas — /brands

| Método | Endpoint | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /brands | Listar todas las marcas | Devuelve [{id, brand_name}] |
| POST | /brands | Crear nueva marca | Body: {brand_name}. Falla si ya existe. |
| PUT | /brands/{id} | Modificar nombre de marca | Body: {brand_name}. 404 si no existe. |
| DELETE | /brands/{id} | Eliminar marca | 409 si tiene productos asociados (RESTRICT). |

## 4.2 Proveedores — /providers

| Método | Endpoint | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /providers | Listar todos los proveedores | Devuelve [{id, provider_name, email}] |
| POST | /providers | Crear nuevo proveedor | Body: {provider_name, email} |
| PUT | /providers/{id} | Modificar proveedor | Body: {provider_name?, email?} |
| DELETE | /providers/{id} | Eliminar proveedor | 409 si tiene envíos. Elimina plantillas y vínculos en CASCADE. |
| GET | /providers/{id}/templates | Listar plantillas del proveedor | Devuelve [{id, template_name, mail_template}] |
| POST | /providers/{id}/templates | Crear nueva plantilla | Body: {template_name, template_body} |
| PUT | /providers/{id}/templates/{id_template} | Modificar plantilla | Body: {template_name?, template_body?} |
| DELETE | /providers/{id}/templates/{id_template} | Eliminar plantilla | 204 No Content |

## 4.3 Productos — /products

| Método | Endpoint | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /products | Listar todos los productos | Incluye nombre de marca, no solo id_brand. |
| GET | /products/{id} | Detalle de un producto | Incluye marca, proveedores vinculados y fotos. |
| POST | /products | Crear nuevo producto | Body: {product_name, serial_number, id_brand} |
| PUT | /products/{id} | Modificar producto | Body: campos opcionales |
| DELETE | /products/{id} | Eliminar producto | 409 si tiene envíos. Elimina fotos y vínculos en CASCADE. |
| GET | /products/{id}/providers | Proveedores del producto | Usado en el desplegable del formulario de pedido. |
| POST | /products/{id}/providers | Vincular proveedor a producto | Body: {id_provider}. Crea fila en PRODUCT_PROVIDER. |
| DELETE | /products/{id}/providers/{id_prov} | Desvincular proveedor | Elimina fila de PRODUCT_PROVIDER. |
| POST | /products/{id}/files | Subir foto del producto | multipart/form-data. Solo jpg, png, webp. |
| DELETE | /products/{id}/files/{file_id} | Eliminar foto | Elimina fila en PRODUCT_FILE y archivo del storage. |

## 4.4 Mail y envíos — /mail

| Método | Endpoint | Descripción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /mail/preview | Generar vista previa del mail | Body: {id_product, id_provider, invoice, case_type, observation, file_ids[]}. No envía nada. |
| POST | /mail/send | Enviar mail y registrar envío | Mismo body que preview. Acciones: compone, envía, guarda en SENT. |
| GET | /mail/sent | Historial de envíos | Lista con fecha, destinatario, producto y proveedor. |

## 4.5 Almacenamiento de fotos

Las fotos de productos se almacenan en Cloudinary (free tier: 25GB storage, 25GB transferencia). FastAPI sube el archivo a Cloudinary y guarda la URL resultante en el campo file_path de PRODUCT_FILE. El usuario nunca maneja rutas ni URLs directamente.

## 4.6 Variables disponibles en plantillas

Las plantillas de mail usan variables entre llaves que FastAPI reemplaza al momento del envío con los datos reales del pedido:

| Variable | Dato que reemplaza | Nullable |
| --- | --- | --- |
| {product_name} | Nombre del producto | No |
| {serial_number} | Número de serie | No |
| {brand_name} | Nombre de la marca | No |
| {invoice} | Número de factura | No |
| {case_type} | Valor: 'cliente' o 'stock' | No |
| {observation} | Observaciones del usuario | Sí — puede estar vacío |

Si el proveedor no tiene plantilla cargada (mail_template IS NULL), FastAPI usa una plantilla por defecto definida en mail.py. La lógica de reemplazo: template = proveedor.mail_template if proveedor.mail_template else DEFAULT_TEMPLATE.

## 4.7 Validación de variables antes del envío

Antes de enviar el mail, FastAPI ejecuta una función en modules/mail.py que:

- 1. Extrae todas las variables del template (todo lo que esté entre llaves).

- 2. Para cada variable encontrada, verifica que el dato correspondiente no sea null.

- 3. Para fotos: si el template requiere adjuntos y el producto no tiene fotos, devuelve error descriptivo.

- 4. Si algún dato falta, devuelve error 422 antes de enviar.

## 4.8 Editor de plantillas en Streamlit

La pantalla de edición de plantillas se implementa con componentes nativos de Streamlit (Opción A):

- Un st.text_area donde el usuario escribe libremente el cuerpo del mail.

- Botones st.button por cada variable disponible. Al presionar uno, la variable se concatena al texto actual.

- Un botón de vista previa que reemplaza las variables con datos de ejemplo antes de guardar.

- Un botón guardar que llama a PUT /providers/{id}/template.

Limitación conocida: Streamlit no expone la posición del cursor en un text_area, por lo que las variables siempre se insertan al final del texto. El usuario puede reordenar el contenido manualmente.

## 4.9 Modelos Pydantic definidos

Clases Create (entrada) y Response (salida) definidas en backend/models/model.py:

| Clase | Tipo | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| BrandCreate | Entrada | brand_name |
| BrandResponse | Salida | id, brand_name |
| ProductCreate | Entrada | product_name, serial_number, id_brand |
| ProductResponse | Salida | id, product_name, serial_number, id_brand |
| ProviderCreate | Entrada | provider_name, email |
| ProviderResponse | Salida | id, provider_name, email |
| TemplateCreate | Entrada | template_name, template_body |
| TemplateResponse | Salida | id_template, id_provider, template_name, template_body |
| ProductProviderCreate | Entrada | id_provider |
| ProductFileResponse | Salida | id_product, id_file, file_type, file_path |
| SentCreate | Entrada | id_product, id_provider, invoice?, case_type, observation?, body_content |
| SentResponse | Salida | id_sent, id_product, id_provider, invoice?, case_type, observation?, body_content |

# 5. Decisiones pendientes

| Tema | Opciones | Etapa |
| --- | --- | --- |
| Servicio cloud para la app | Railway, Render | Etapa 4 |
| Servicio cloud para la BD | Supabase, Railway PostgreSQL | Etapa 4 |
| Envío de mail Outlook | SMTP, Microsoft Graph API | Etapa 5 |
| Almacenamiento de fotos | Cloudinary (free tier) — decisión cerrada | Etapa 5 |